南开大学软件学院本科科研实训周报表

| 姓 名 |  | 张泽祯 | 学 号 | 2413246 | 指导教师 | 高楠 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 面向校园安全治理的舆情智能分析与风险预警平台 |  |  |  |  |
| 周报日期 |  | 2026年 7月 22 日 至 2026年 7月 29 日 第 二 周 |  |  |  |  |
| 本周实训内容 | 周三（7 月 22 日）：新增个人中心，打通头像入口、账号资料、六项权限、会话时间与个人审计记录展示；新增个人资料和“我的审计”接口，完成真实登录联调与后端 29 项测试。周四至周五（7 月 23 日—24 日）：围绕真实数据可信度和管理员日常操作开展全系统复核，梳理演示数据回退、错误与空状态、整页刷新、数据导入门槛、账号安全、事件编辑冲突及长任务超时等问题，形成分项改造清单和验收口径。周六（7 月 25 日）：修复首页安全议题环形图提示、图例与中心文字重叠问题；移除总览、事件、报告和设置页面的演示数据回退，新增统一错误状态与局部刷新；完成帖子、评论 JSON 可视化导入和导入前校验；升级认证体系，实现密码哈希与会话持久化、登录失败锁定、环境化接口配置和个人中心修改密码；完善监测搜索防抖、请求取消、筛选状态恢复以及事件负责人、截止时间、状态流转和并发冲突控制。周日（7 月 26 日）：将全量重新分析改为后台任务，支持任务进度、页面恢复和重复提交保护；增强报告搜索、日期筛选、生成状态及失败重试，重构系统设置分类编辑流程；统一帖子列表与详情的实际评论数口径；完成帖子和评论按 ID 幂等增量合并、稀疏更新保护、人工结论保护、非法时间留空和未匹配评论保留，补齐历史遗漏字段并验证重复导入不产生重复数据；后端自动化测试增至 37 项且全部通过，前端类型检查与生产构建通过。周一至周二（7 月 27 日—28 日）：继续推进智能助手升级。后端优化问题意图识别、周期趋势对比、回答来源、追问建议和数据时间标识，增加 OpenAI 兼容大模型接口与本地结构化引擎降级机制，仅向可选模型提供聚合统计和事件级信息；前端抽取共享会话逻辑，支持会话暂存、Markdown 样式渲染、来源跳转、追问、复制、清空、失败重试和引擎状态展示，并补充助手接口测试与安全启动脚本。 |  |  |  |  |  |
| 本周成果与进展 | 1. 系统真实性与可恢复性提升：核心页面不再以演示案例掩盖接口失败或空数据，统一错误、空状态、重试和局部刷新机制；将顶部刷新从整页重载改为刷新当前组件，补充图表可访问性说明、弹窗 Esc 关闭和减少动画偏好支持，使页面展示口径与真实后端状态保持一致。2. 数据导入与防丢失链路完善：建成可视化导入、格式校验、前 5 条预览和新增、更新、跳过、错误、重复合并等结果统计流程，实现帖子与评论的幂等增量合并、稀疏字段保护和未匹配数据保留；首次启动补齐历史遗漏字段，真实数据稳定保持 9753 条帖子、12779 条评论，第二次导入无重复新增或更新。3. 账号安全与审计能力增强：完成密码哈希、会话持久化、登录失败锁定、环境变量配置、个人中心修改密码和个人操作追踪，默认关闭 H2 控制台；联调发现数据库密码已修改时坚持不擅自重置，降低演示配置直接用于正式环境的风险。4. 关键业务操作更加稳健：重新分析任务实现后台化和进度恢复，事件处置增加状态约束、未保存提醒与乐观并发控制，评论数统一采用实际关联结果；报告增加搜索、日期筛选、生成状态和失败重试，设置分类改用正式弹窗集中编辑，避免长任务超时、覆盖他人修改和数据口径不一致。5. 智能助手进入混合引擎升级阶段：形成“结构化数据回答 + 可选大模型表达增强”的双层方案，完善意图优先级、双周期趋势比较、数据时间、多轮上下文、可追溯来源、快捷追问和多端一致会话体验；外部模型超时、报错或未配置时仍可返回本地分析结果。6. 测试保障继续扩充：稳定版本后端自动化测试由 29 项增至 37 项并全部通过，新增后台任务、事件并发、评论计数、重复帖子与评论、稀疏更新、评论先到和非法时间等回归场景；前端类型检查与生产构建通过，智能助手另行补充接口测试等待最终整体验收。 |  |  |  |  |  |
| 本周遇到的问题及解决方案 | 1. 问题：接口失败或空数据时仍显示演示内容，用户难以判断数据是否真实。解决方案：移除演示数据回退，建设统一错误状态、真实空状态、重试入口和局部刷新机制，并补充图表可访问性与弹窗键盘交互。2. 问题：重复 ID、稀疏增量数据、非法发布时间及评论先到等场景可能造成覆盖、重复或误判为丢失。解决方案：按 ID 执行幂等合并，只更新明确提供的有效字段，保护人工复核数据；非法时间保留为空进入质量检查，未匹配评论持续保存并等待后续关联。3. 问题：同步全量重新分析耗时较长，易导致请求超时、重复点击或页面离开后进度丢失。解决方案：改为单实例后台任务，提供任务 ID、状态、进度、阶段和失败原因；页面轮询并可恢复任务，数据事务成功后再启动分析。4. 问题：旧认证方案使用演示密码和内存会话，服务重启后状态丢失，连续尝试也缺少限制。解决方案：采用哈希密码与持久化会话，增加五次失败锁定十五分钟、环境变量覆盖和修改密码功能；发现数据库密码已被修改时不擅自重置。5. 问题：智能助手接入外部模型时存在接口波动、回答越界、敏感信息外发和密钥泄露风险。解决方案：保留本地结构化答案作为兜底，仅传递聚合统计与事件级上下文，明确禁止补造事实和输出个人信息；密钥通过环境变量或隐藏输入注入，不写入配置文件，并设置超时与失败降级。 |  |  |  |  |  |
| 下周工作计划 | 1. 完成智能助手升级验收任务目标：完成可选大模型接口的兼容性、安全性与降级测试，核对多轮对话、来源跳转、趋势对比和简报生成结果，修复剩余交互细节。预期完成时间：周三至周五。需要支持：确认可用模型、接口额度及回答准确性验收标准。2. 开展全系统回归与交付文档整理任务目标：覆盖登录、监测、事件、报告、导入、设置、审计和助手的完整业务链路，整理系统架构、部署启动、数据导入、账号安全、用户操作与常见故障说明。预期完成时间：周六至周一。需要支持：确认交付文档模板和部署环境要求。3. 准备结题汇报与成果归档任务目标：梳理平台功能闭环、数据治理成果、技术亮点和测试结果，制作结题演示文稿与答辩材料，归档代码、测试记录和示例数据。预期完成时间：周二至周三。需要支持：确认汇报时长、评审重点和最终提交清单。 |  |  |  |  |  |